**Guía2. Desarrollo Proyecto APT**

**Asignatura Capstone**

|  |
| --- |
| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de avance proyecto APT | *Se han hecho grandes avances en el desarrollo del proyecto, teniendo ya una interfaz gráfica y diversas mecánicas del juego completadas.* |
| Objetivos | ***Crear un modulo sandbox de un juego TCG, en el cual los jugadores puedan entretenerse.*** |
| Metodología | *Metodologia scrum* |
| Evidencias de avance | *Presentaremos las evidencias en forma de documentos utilizados dentro de la metodología scrum.* |

|  |
| --- |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-1) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| *Programacion*  *Gestion de Proyectos* | *Desarrollar la inferfaz grafica del juego*  *Desarrollar las mecánicas del juego* | *Tiempo* | *3 meses* | *Daniel Arancibia*  *Mauricio Villarroel*  *Gervasio Herrera* | *Falta de tiempo* | *En curso*  *En curso* | *Diversos ajustes en el enfoque del desarrollo del juego.* |

|  |
| --- |
| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

|  |
| --- |
| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:  *El principal factor que ha dificultado el plan de trabajo fue la falta de tiempo que tienen los integrantes del equipo, debido a la practica profesional.* |

|  |
| --- |
| Actividades ajustadas o eliminadas:  *Hemos hecho bastantes ajustes dentro de las actividades. La forma en la que queremos dirigir el juego y el como desarrollarla serian algunas de ellas, pero las actividades en si no han variado.* |

|  |
| --- |
| Actividades que no has iniciado o están retrasadas: |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-1)